****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА**

От 14.12.2017 г №456

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

В связи с уточнением бюджета и изменением предельных объемов ассигнований для финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района**»** утвержденную постановлением администрации городского поселения Зеленоборский от 10.11.2015 г. №329 (в ред. с измен.от 30.12.2015 г. №431, от 29.02.2016 г. №112, от 25.03.2016 г. №140, от 17.05.2016 г. №192, от 29.07.2016 г. №271, от 27.10.2016 г. №370, от 15.12.2016 г. №449, от 26.01.2017 г. №10, от 28.04.2017г. №147, от 30.06.2017 №253, от 29.09.2017 г. №339, от 13.11.2017г. №395), изложив ее в новой редакции согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.
3. Контроль за исполнением муниципальной Программы оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Земляков

Утверждена

постановлением администрации

городского Поселения Зеленоборский

Кандалакшского Района

от 10.11.2015 г. №329

(в ред. с измен.от 30.12.2015 г. №431

от 29.02.2016 г. №112

от 25.03.2016 г. №140

от 17.05.2016 г. №192

от 29.07.2016 г. №271

от 27.10.2016 г. №370

от 15.12.2016 г. №449

от 26.12.2016 г. №484

от 26.01.2017 г. №10

от 28.04.2017 г. №147

от 30.06.2017 г.№253

от 29.09.2017 г. №339

от 13.11.2017г. №395

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

Зеленоборский 2017 г.

**Паспорт программы**

**«Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района**»** (далее - Программа) |
| Цели Программы | 1. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 2. Повышение доступности услуг транспортного   комплекса для населения.   1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 2. Организация транспортного обслуживания населения 3. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.Зеленоборский» |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - количество пострадавших в результате ДТП.  - количество рейсов ;  - перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским транспортом;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Подпрограммы | 1. «Повышение безопасности дорожного движения» 2. «Организация транспортного обслуживания   населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»   1. «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 гг. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования: всего: 54250,38 тыс.руб.  в т.ч.:  2016 г. –17 919,34 тыс. руб.  2017 г. – 14125,09 тыс. руб.  2018 г – 7203,05 тыс.руб.  2019 г. – 7370,0 тыс. руб.  2020 г. – 7632,9 тыс. руб.  в т.ч. подпрограмм:  «Повышение безопасности дорожного движения» всего: 31 847,5 тыс.руб. средства местного бюджета в т.ч.:  2016 г. – 7149,7 тыс. руб.,  2017 г. – 6748,9 тыс.руб.  2018 г. – 6500,0 тыс. руб.  2019 г. – 5593,0 тыс. руб.  2020 г. – 5855,9 тыс. руб.  «Организация транспортного обслуживания населенияЗеленоборский Кандалакшского района» всего: 3 941,88 тыс.руб., средства местного бюджета в т. ч.  2016 г. - 1340,64 тыс. руб.,  2017 г. – 648,19 тыс.руб.,  2018 г. – 653,05 тыс.руб.  2019 г. – 650,00 тыс. руб.  2020 г. – 650,00 тыс. руб.  «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» всего: 18 461,0 тыс. руб., в т. ч.  2016 г. – 9429,0 тыс. руб.;  2017 г. – 6728,0 тыс. руб.;  2018 г. - 50,0 тыс. руб.;  2019 г. – 1127,0 тыс. руб.;  2020 г. – 1127,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации  Программы | 1. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении. 2. Сохранение двух социально-значимых автобусных маршрутов, удовлетворенность населения в транспортных услугах. 3. Обеспечение ввода в эксплуатацию местных автодорог после проведения реконструкции, кап.ремонта и ремонта. |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В настоящее время уровень доступности и качество транспортных услуг в поселении не отвечают потребностям населения; развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения.

Транспортная система поселения включает в себя сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения – 40 км.

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо уделять развитию дорожного хозяйства, обеспечению качественного транспортного обслуживая населения и обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время транспортное обслуживание населения на территории городского поселения обеспечивает одно предприятие: Зеленоборское автотранспортное предприятие №1.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения и элементов по их благоустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту, по подсыпке дорог гравием и своевременному их грейдированию, по очистке придорожных кюветов, установке дорожных знаков и выполнению работ по горизонтальной разметке.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддерживанию автомобильных дорог городского поселения в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения соответствующих целей и задач Программы, социально-экономического развития поселения.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Программы**

Политика поселения в сфере транспорта направлена на создание условий для решения обеспечения повышения качества жизни населения, путем обеспечения создания качественной автодорожной сети, комфортных условий транспортного обслуживания населения, повышение безопасности населения в части повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Задача - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Цель 2 – Организация транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Зеленоборский.

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по формированию дорожной сети круглогодичной доступности для населения, обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновлению парка транспортных средств.

Цель 3 - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования.

Срок реализации Программы – 2016-2020 гг.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Общие затраты на реализацию Программы в 2016-2020 гг. составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансиро-вания | ВсегопоПрограмме | Подпрограммы | | |
| «Повышение безопасности дорожного движения» | «Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» | «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» |
| ВСЕГО | 54250,38 тыс. руб. | 31847,5 тыс. руб. | 3 941,88 тыс. руб. | 18461,0 тыс. руб. |
| 2016 год | 17919,34 тыс. руб. | 7149,7 тыс. руб., | 1340,64 тыс. руб. | 9429,0 тыс. руб.; |
| 2017 год | 14125,09 тыс. руб. | 6748,9 тыс.руб. | 648,19 тыс. руб.  . | 6728,0 тыс. руб.; |
| 2018 год  Местный бюджет | 7203,05 тыс. руб. | 6500,0 тыс. руб. | 653,05 тыс. руб. | 50 тыс. руб. |
| 2019 год местный бюджет | 7370,0 тыс. руб. | 5593,0 тыс. руб. | 650,0 тыс. руб. | 1127,0 тыс. руб. |
| 2020 год местный бюджет | 7632,9 тыс. руб. | 5855,9 тыс. руб. | 650,0 тыс. руб. | 1127,0 тыс. руб. |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав трех подпрограмм.

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Программа будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- повышение безопасности дорожного движения;

- организация транспортного обслуживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района;

- развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района.

Решение задачи повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности, по профилактике безопасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних. Решение задачи позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и тяжесть их последствий.

Решение задачи по организации транспортного обслуживания населения осуществляется путем реализации мероприятий по субсидированию пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, Решение задачи будет способствовать повышению пространственной и ценовой доступности услуг транспорта для населения.

Решение задачи по развитию сети автомобильных дорог поселения обеспечивается комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденному постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района №215 от 24.08.2015 г.

Показатели (индикаторы) приведены в Приложениях к муниципальным Подпрограммам.

Мероприятия Программы представлены в Приложении №1, №2 к настоящей Программе.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Программы**

Разработка муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденным Постановлением администрации от 24.08.2015 №215.

Разработчиком Программы является администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

1. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения Зеленоборский.

Приложение №1 к Программе

«Развитие транспортной системы

на территории городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района»

**Перечень показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | Исполнитель программы | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» на 2015 год** | | | | | | | | | |
| 1. | *Показатели цели муниципальной программы:* | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Администрация г.п.  Зеленоборский |
| 1.2. | Повышение доступности услуг транспортного  комплекса для населения | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Администрация г.п.  Зеленоборский |
| 1.3. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Администрация г.п.  Зеленоборский |
| 2. | *Показатели задач муниципальной программы:* | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения"** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Администрация г.п.  Зеленоборский | |
| 2.2. | **Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** " | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация транспортного обслуживания населения | кол-во рейсов | 15494 | 9484 | | 9484 | 9484 | 9484 | | Администрация г.п.  Зеленоборский | | |
| 2.3. | **Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района "** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п.Зеленоборский» | км | 1,06 | 0,9 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства |

Приложение №2 к Программе

«Развитие транспортной системы на территории

городского поселения Зеленоборский

Кандалакшского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальная программа, основное мероприятие,** | Всего | **Объемы и источники финансирования тыс. руб.** | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия** | **Исполнители** |
| **В том числе по годам** | | | | | | | | | |
| **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **1** | **Развитие транспортной системы на территории**  **городского поселения Зеленоборский**  **Кандалакшского района** | **50308,5**  **ОБ**  **11345,6**  **МБ**  **38962,9** | **5668,7** | **10910,0** | **5676,9** | **7800,0** | **0** | **6550,0** | **0** | **6720,0** | **0** | **6982,9** |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района"** | **31847,5** | **0** | **7149,7** | **0** | **6748,9** | **0** | **6500,0** | **0** | **5593,0** | **0** | **5855,9** |  |  |
| **1.1.1** | **Задача 1** . **Развитие транспортной системы, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | **31847,5** | **0** | **7149,7** | **0** | **6748,9** | **0** | **6500,0** | **0** | **5593,0** | **0** | **5855,9** |  |  |
|  | **Мероприятие 1 Обеспечение безопасности дорожного движения.** | **31847,5** | **0** | **7149,7** | **0** | **6748,9** | **0** | **6500,0** | **0** | **5593,0** | **0** | **5855,9** |  |  |
|  | 1.1.1Выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация административно-производственной работы | 30286,5 | 0 | 6578,7 | 0 | 5758,9 | 0 | 6500,0 | 0 | 5593,0 | 0 | 5855,9 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.1.2 **«**Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов и повышения безопасных дорожных условий» | 1561,0 | 0 | 571,0 | 0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| **2.1** | **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района** | **18461,0** | **5668,7** | **3760,3** | **5676,9** | **1051,1** | **0** | **50,0** | **0** | **1127,0** | **0** | **1127,0** |  |  |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие автомобильных дорог городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** | **18461,0** | **5668,7** | **3760,3** | **5676,9** | **1051,1** | **0** | **50,0** | **0** | **1127,0** | **0** | **1127,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **16021,9** | **5668,7** | **2535,4** | **5676,9** | **789,1** | **0** | **0** | **0** | **675,9** | **0** | **675,9** |  |  |
|  | 1.1Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 13517,6 | 5668,7 | 525,9 | 5676,9 | 630,7 | 0 | 0 | 0 | 507,7 | 0 | 507,7 | Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.2 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично- дорожной сети | 2354,3 | 0 | 1859,5 | 0 | 158,4 | 0 | 0 | 0 | 168,2 | 0 | 168,2 | Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.3 Приобретение остановочных павильонов | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение остановочных павильонов | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | **Мероприятие 2 изготовление и экспертиза ПСД** | **2439,1** | **0** | **1224,9** | **0** | **262,0** | **0** | **50,0** | **0** | **451,1** | **0** | **451,1** |  |  |
|  | 2.1Изготовление и экспертиза ПСД | 1818,6 | 0 | 604,4 | 0 | 262,0 | 0 | 50,0 | 0 | 451,1 | 0 | 451,1 | Изготовление и экспертиза ПСД | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.2«Изготовление и экспертиза ПДС по устройству тротуара ул. Озерная от дома №31/8 до дома №13 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.3«Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними» | 230,0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский |
|  | 2.4«Мероприятия направленные на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения» | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.5«Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2016-2022**»** | 40,5 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |

**Паспорт подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Цели Подпрограммы | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального значения. 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах. 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | - количество пострадавших в результате ДТП. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования всего: 31847,5 тыс.руб. в т.ч.:  2016 г. – 7149,7 тыс. руб.,  2017 г. – 6748,9 тыс.руб.  2018 г. - 6500,0 тыс. руб.  2019 г. - 5593,0 тыс. руб.  2020 г. – 5855,9 тыс. руб. Средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации  Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного, круглогодичного и  безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении, сохранение жизни и  здоровья участников дорожного движения |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

 В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики поселения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Зеленоборский решается в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения людей на дорогах и улицах поселения, на приобретение навыков применения Правил дорожного движения в повседневной жизни, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

В результате реализации Подпрограммы ожидается улучшение  условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Цели Подпрограммы:Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма

Задачи Подпрограммы:

1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах
2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Срок реализации Подпрограммы – 2016-2020 гг.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района на соответствующий финансовый год.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, за счет средств местного бюджета:

Всего: 31847,5 тыс.руб. средства местного бюджета в т.ч.:

2016 г. – 7149,7 тыс. руб.,

2017 г. – 6748,9 тыс.руб.

2018 г. – 6500,0 тыс. руб.

2019 г. – 5593,0 тыс. руб.

2020 г. – 5855,9 тыс. руб.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Эффективность реализации Подпрограммы заключается в сохранении жизни участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Экологическая эффективность Подпрограммы обеспечивается выполнением подпрограммных мероприятий, результатом реализации которых является снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением. Решение задачи повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности, по профилактике безопасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних. Предложенные Подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденному постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района №215 от 24.08.2015 г.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработчиком Подпрограммы является администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского поселения Зеленоборский.

Текущий контроль реализации подпрограммных мероприятий осуществляется специалистом, который контролируют выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливают причины не достижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.

Исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее реализацию в соответствии с действующим законодательством.

1. **Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в муниципальную Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения Зеленоборский.

Приложение №1 к Подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района»

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |
| **№ п/п** | **Муниципальная программа, основное мероприятие,** | | **Всего** | | **Объемы и источники финансирования тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия** | **Исполнители** |
| **В том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | **2019** | | | **2020** | | |
| **ОБ** | | **МБ** | | **ОБ** | | **МБ** | | **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | | **МБ** | **ОБ** | | **МБ** |
|  | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района"** | | **31847,5** | | **0** | | **7149,7** | | **0** | | **6748,9** | | **0** | **6500,0** | **0** | | **5593,0** | **0** | | **5855,9** |  |  |
|  | **Задача 1** **. Развитие транспортной системы, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | **31847,5** | | **0** | | **7149,7** | | **0** | | **6748,9** | | **0** | **6500,0** | **0** | | **5593,0** | **0** | | **5855,9** |  |  |
|  | **Мероприятие 1 Обеспечение безопасности дорожного движения** | | **31847,5** | |  | | **7149,7** | | **0** | | **6748,9** | | **0** | **6500,0** | **0** | | **5593,0** | **0** | | **5855,9** |  |  |
|  | 1.1.1 Выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация административно-производственной работы | | 30286,5 | | 0 | | 6578,7 | | 0 | | 5758,9 | | 0 | 6500,0 | 0 | | 5593,0 | | 0 | 5855,9 | Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.1.2 Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов и повышения безопасных дорожных условий | | 1561,0 | | 0 | | 571,0 | | 0 | | 990,0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |

**Паспорт Подпрограммы**

**«Организация транспортного обслуживания населения**

**городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Цель Подпрограммы | Организация транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Зеленоборский |
| Задачи Подпрограммы | Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | - количество рейсов ;  - перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским транспортом. |
| Заказчики Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 гг. |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию Подпрограммы: всего: 3 941,88 тыс. руб., в т.ч.:  2016 г.– 1340,64 тыс. руб.,  2017 г. – 648,19 тыс. руб.,  2018 г. – 653,05 тыс. руб.  2019 г. – 650,0 тыс.руб.  2020 г. – 650,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | * Сохранение социально-значимого автобусного маршрута на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района. * Обеспечение населения более качественными транспортными услугами. * Решение проблем транспортного обслуживания отдельных категорий населения. |

**Введение**

Транспорт – одна из важнейших отраслей народнохозяйственного комплекса. Роль автомобильного пассажирского транспорта в вопросах жизнеобеспечения инфраструктуры муниципального образования, повышения уровня и качества жизни населения является особо значимой. В связи с этим обеспечение населения транспортными услугами является одной из основных задач органов местного самоуправления.

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

*Транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах*

Пассажирскими перевозками на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района занимается одно транспортное предприятие. Основной объем пассажирских перевозок осуществляет: ООО «Зеленоборское АТП № 1».

Транспортная схема по обслуживанию пассажиров автомобильным транспортом общего пользования состоит из 3 маршрутов общей протяженностью 147 км; из которых 2 маршрута на территории городского поселения Зеленоборский и 1 междугородний маршрут. По этим маршрутам транспортным предприятием ежегодно перевозится свыше 300,0 тыс. пассажиров. Вместе с тем наблюдается тенденция ежегодного снижения пассажиропотока.

Постоянный рост цен на ГСМ, коммунальные услуги, платежи за автобусы, приобретенные по лизингу, усугубляют и без того сложное финансовое положение транспортного предприятия. По этой причине транспортное предприятие по итогам своей деятельности за прошедший год имеет убытки.

Таким образом, основные проблемы пассажирской транспортной организации, выражаются в следующем:

* старение основных фондов при крайне малых ресурсах для их обновления;
* снижение транспортной активности населения по причине низкого уровня жизни, неудовлетворительного качества обслуживания;
* высокая текучесть кадров;
* сложное финансовое положение предприятия.

Решению выявленных проблем поможет привлечение к обслуживанию социально-значимых пассажирских маршрутов предпринимателей, оказывающих транспортные услуги населению. Проведение конкурсов (аукционов) с выделением средств из бюджета на частичное возмещение убытков от обслуживания этих маршрутов позволит сохранить сеть существующих транспортных маршрутов на территории городского поселения Зеленоборский, обеспечит более качественное обслуживание пассажиров.

*Единый социальный проездной билет*

В соответствии с решениями Правительством РФ и Мурманской области для определенных категорий населения введен единый социальный билет для проезда на автотранспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. Средства на покрытие разницы между фактической стоимостью проезда и установленной стоимостью единого социального проездного билета из областного бюджета поступают в ООО «Зеленоборское АТП № 1», которое осуществляет продажу проездных билетов и обеспечивает транспортное обслуживание льготных категорий населения на городских и междугородных маршрутах.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Цель Подпрограммы:

Организация транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Зеленоборский

Достижению поставленных целей будут способствовать следующие задачи:

1. Создание конкурентной среды в сфере транспортного обслуживания населения.
2. Обеспечение условий обслуживания для транспортных организаций, оказывающих транспортные услуги населению на социально-значимых убыточных автобусных маршрутах.
3. Оказание поддержки малообеспеченным категориям граждан; финансирование мероприятий городское поселение Зеленоборский в части транспортного обслуживания.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2016-2020 гг.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского поселения Зеленоборский на соответствующий финансовый год.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы за счет средств бюджета составляет: всего: 3 941,88 тыс.руб., в том числе:

2016 г. – 1340,64 тыс. руб.,

2017 г. – 648,19 тыс. руб.,

2018 г.- 653,05 тыс. руб.,

2019 г.- 650,00 тыс. руб.

2020 г. – 650,00 тыс. руб.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит:

- сохранить социально-значимый автобусный маршрут на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района;

- обеспечить население более качественными и безопасными транспортными услугами;

- 100 % выполнение расписания движения автобусов;

-оказать поддержку отдельным категориям населения.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденному постановлением администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района №215 от 24.08.2015 г.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Разработчиком Подпрограммы является администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации городского поселения Зеленоборский.

Текущий контроль реализации подпрограммных мероприятий осуществляется специалистом, который контролируют выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливают причины не достижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.

Исполнители муниципальной Подпрограммы несут ответственность за ее реализацию в соответствии с действующим законодательством.

1. **Механизм реализации Подпрограммы**

Основными исполнителями Подпрограммы являются транспортные предприятия, осуществляющие транспортные услуги населения, администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Отбор организаций для выполнения подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, в том числе на социально значимых муниципальных маршрутах, на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в муниципальную Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

Приложение №1 к Подпрограмме

«Организация транспортного обслуживания

населения городского поселения

Зеленоборский Кандалакшского района»

**Подпрограммные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | |
| **Цель: Организация транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Зеленоборский** | | | | | |
| **Задача 1.** Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах | 2016  2017  2018  2019  2020 | 1340,64  648,19  653,05  650,00  650,00 | Местный бюджет |  | Администрация г.п. Зеленобор-ский |
| **Основное мероприятие**. Субсидирование пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортного предприятия, возникающих в результате обслуживания населения на социально – значимом маршруте. | 2016  2017  2018  2019  2020 | 1340,64  648,19  653,05  в т.ч. 3,05 обл. бюджет  650,00  650,00 | Местный бюджет | Сохранение социально-значимого автобусного маршрута на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | Администрация г.п. Зеленобор-ский |
| **Основное мероприятие**.Проведение конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортном общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, в том числе на социально значимых межмуниципальных маршрутах | 2016-2020 | Без финансирования |  |  | Администрация г.п. Зеленобор-ский |

Приложение №2 к Подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения

городского поселения Зеленоборский

Кандалакшского района»

РАСХОДЫ

на компенсацию убытков транспортным предприятиям,

осуществляющим транспортное обслуживание населения

по социально-значимым маршрутам

в 2016-2020 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номера маршрутов | Сумма компенсации | |
| на 2016 г. (тыс. .руб.) | на 1 рейс (руб.) |
| 1. | №11 «с.Княжая – ст.Княжая» | 1340,64 | 90,5 |
|  |  | на 2017 г. (тыс. .руб.) | на 1 рейс (руб.) |
|  |  | 648,19 | 31,87 |
|  |  | на 2018 г. (тыс. .руб.) | на 1 рейс (руб.) |
|  |  | 653,05 | 20,5 |
|  |  | на 2019 г. (тыс. .руб.) | на 1 рейс (руб.) |
|  |  | 650,00 | 20,4 |
|  |  | на 2020 г. (тыс.руб) | на 2020 г. (руб). |
|  |  | 650,00 | 20,4 |
| **Всего сумма компенсации** | | **3 941,88** | **х** |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» |
| Основания для разработки Подпрограммы | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации г.п.Зеленоборский№215 от 24.08.2015 года. |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
| Цели подпрограммы | Создание условий для развития сети автодорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
| Основные задачи Подпрограммы | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Перечень мероприятий:  Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016-2020 г. |
| Объем финансирования Подпрограммы | Всего по подпрограмме- 18461,0 тыс. рублей в т. ч.  2016 год: 9429,0 тыс. рублей;  2017 год: 6728,0 тыс. рублей;  2018 год: 50,0 тыс. рублей;  2019 год: 1127,0 тыс. рублей;  2020 год: 1127,0 тыс. рублей.  Местный бюджет – 7115,4 тыс.руб.; из них:  2016 год: 3760,3 тыс. рублей  2017 год: 1051,1 тыс. рублей;  2018 год: 50,0 тыс. рублей;  2019 год: 1127,0 тыс. рублей;  2020 год: 1127,0 тыс. рублей  Областной бюджет – 11345,6 тыс. рублей; из них:  2016 год: 5668,7 тыс. рублей;  2017 год: 5676,9 тыс. рублей;  2018 год: 0,0 тыс. рублей;  2019 год: 0,0 тыс. рублей.  2020 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы | Организацию управления за ходом реализации Подпрограммы и контроль осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - снижение доли протяженности улично-дорожной сети городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района не отвечающим нормативным требованиям;  - обеспечение ввода в эксплуатацию автодорог общего пользования местного значения после проведения реконструкции, капитального ремонта и ремонта. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района» разработана в соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение Зеленоборский, полномочиями городского поселения, в соответствии с Законом 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 24.08.2015г. №215

Протяженность муниципальных дорог в городском поселении Зеленоборский более 58 км, мостов – 6 шт. Дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное и требует принятия подпрограммы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района. Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

1. **Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является развитие сети автодорог общего пользования местного значения г.п.Зеленоборский Кандалакшского района, приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования, создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования.

Основной задачей Подпрограммы является развитие сети автодорог общего пользования местного значения г.п.Зеленоборский Кандалакшского района, где приоритетное мероприятие - выполнение ремонта и капитального ремонта автодорог, придомовых территорий и проездов к придомовым территориям.

Для достижения указанной цели необходимо:

1. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично - дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным

автомобильным дорогам и улицам городского поселения.

Подпрограмма рассчитана на 2016-2020 год. В данный период планируется выполнить работы, предусмотренные в [перечне](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24949;fld=134;dst=100337) мероприятий подпрограммы (приложение № 3).

**Сроки и этапы реализации**

Подпрограмма охватывает 2016-2020 год. Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов.

**Система программных мероприятий**

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

а) формирование нормативной базы для проведения работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании;

б) привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации подпрограммы;

в) поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;

г) разработка и экспертиза проектно-сметной документации.

1. **Ресурсноеобеспечение Подпрограммы**

Финансовое обеспечение мероприятия «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог» осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - расходные обязательства), в том числе на вновь начинаемые и переходящие объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в соответствии с Правилами предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе).

Объемы финансирования подлежат ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей доходной части бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы представлен в таблице №1 к подпрограмме.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным и внутриквартальным дорогам городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района.

1. **Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Подпрограммы**

Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, Совет депутатов городского поселения Зеленоборский. Глава администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администрация городского поселения Зеленоборский организует общий контроль за ходом реализации подпрограммных мероприятий, уточняет порядок расходования средств подпрограммы и показатели эффективности на соответствующий год, организует проведение процедур размещения муниципального заказа.

Текущий контроль за выполнением мероприятий осуществляет МКУ «Отдел городского хозяйства».

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией г.п. Зеленоборский, далее администрация, соисполнитель подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства», далее МКУ «Отдел городского хозяйства».

В функции администрации входят:

- контроль за формированием подпрограммы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования, разрабатываемой МКУ «Отдел городского хозяйства»;

- создание необходимой нормативно-правовой базы,

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- финансовое обеспечение подпрограммы;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения аукционных мероприятий на капитальные ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсов и

котировок с подрядными организациями на ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за исполнением работ.

В функции МКУ «Отдел городского хозяйства» входят:

- формирование подпрограммы капитального ремонта, ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования;

- подготовка сметно-технической документации для проведения аукционных мероприятий на капитальные ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за исполнением муниципальных контрактов на капитальные ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- финансовое сопровождение муниципальных контрактов на капитальный ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования.

**6.Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Подпрограммы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе администрации городского поселения Зеленоборский проект Подпрограммы.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется на основании Постановления администрации городского поселения.

*ПРИЛОЖЕНИЕ №1*

**Перечень**

**автодорог общего пользования местного значения городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеавтомобильныхдорог | Идентификационныйномеравтодороги | Месторасположения | Протяжённость, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 01 | г.п. Зеленоборский ул. Восточная | 0,28 |
| 2 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 02 | г.п. Зеленоборский  ул.Железнодорожная | 0,32 |
| 3 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 03 | г.п. Зеленоборский ул.Заречная | 0,15 |
| 4 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 04 | г.п. Зеленоборский ул.Кирпичная | 0,7 |
| 5 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 05 | г.п. Зеленоборский ул.Лесная | 0,7 |
| 6 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 06 | г.п. Зеленоборский ул.Нагорная | 0,55 |
| 7 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 07 | г.п. Зеленоборский ул.Песочная | 0,5 |
| 8 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 08 | г.п. Зеленоборский ул.Почтовая | 0,7 |
| 9 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 09 | г.п. Зеленоборский ул.Станционная | 1,9 |
| 10 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 10 | г.п. Зеленоборский ул.Центральная | 0,55 |
| 11 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 11 | г.п. Зеленоборский ул.Школьная | 0,55 |
| 12 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 12 | г.п. Зеленоборский ул.Южная | 0,3 |
| 13 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 13 | г.п. Зеленоборский ул.Южная | 0,55 |
| 14 | Автомобильная дорога  (грунтовая)  (дорога на кладбище) | 47-408-558 ОП МП 14 | г.п. Зеленоборский | 1,0 |
| 15 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 15 | г.п. Зеленоборский ул. Ковдозерская | 0,8 |
| 16 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 16 | г.п. Зеленоборский ул. Портовая | 0,15 |
| 17 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 17 | г.п. Зеленоборский ул. Северная | 0,42 |
| 18 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 18 | г.п. Зеленоборский ул. Нижняя | 0,4 |
| 19 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 19 | г.п. Зеленоборский ул. Октябрьская | 0,6 |
| 20 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 20 | г.п. Зеленоборский ул. Парковая | 0,2 |
| 21 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 21 | г.п. Зеленоборский ул. Средняя | 0,65 |
| 22 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 22 | г.п. Зеленоборский ул. Зелёная | 0,35 |
| 23 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 23 | г.п. Зеленоборский ул. Высотная | 0,1 |
| 24 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 24 | г.п. Зеленоборский ул. Мира | 2,13 |
| 25 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 25 | г.п. Зеленоборский ул. Беломорская | 0,625 |
| 26 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 26 | г.п. Зеленоборский ул. Беломорская | 0,625 |
| 27 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 27 | г.п. Зеленоборский ул.Озёрная, пер.Озёрный | 1,0 |
| 28 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 28 | г.п. Зеленоборский пер. Беломорский | 0,07 |
| 29 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 29 | г.п. Зеленоборский ул.Княжегубская | 0,65 |
| 30 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 30 | г.п. Зеленоборский пер. Княжегубский | 0,25 |
| 31 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 31 | г.п. Зеленоборский ул. Полярная, пер.  Полярный | 1,25 |
| 32 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 32 | г.п. Зеленоборский ул.Молодёжная | 0,35 |
| 33 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 33 | г.п. Зеленоборский ул.Дорожников | 0,57 |
| 34 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 34 | г.п. Зеленоборский ул.Совхозная | 0,2 |
| 35 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 35 | г.п. Зеленоборский ул.Первомайская (ДРП) | 0,05 |
| 36 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 36 | г.п. Зеленоборский ул.Заводская | 2,1 |
| 37 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 37 | г.п. Зеленоборский пер.Спортивный | 0,15 |
| 38 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 38 | г.п. Зеленоборский пер.Болотный | 0,15 |
| 39 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 39 | г.п. Зеленоборский пл.Культуры | 0,15 |
| 40 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 40 | г.п. Зеленоборский пл.Культуры | 0,15 |
| 41 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 41 | г.п. Зеленоборский ул.Ковдская | 0,57 |
| 42 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 42 | г.п. Зеленоборский ул.Рыбацкая | 1,2 |
| 43 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 43 | г.п. Зеленоборский ул.Партизанская | 1,2 |
| 44 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 44 | г.п. Зеленоборский ул.Первомайская | 1,2 |
| 45 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 45 | г.п. Зеленоборский ул.Энергетическая | 1,15 |
| 46 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 46 | г.п. Зеленоборский ул.Травяная Губа | 2,0 |
| 47 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 47 | г.п. Зеленоборский ул.Травяная Губа | 0,5 |
| 48 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 48 | г.п. Зеленоборский до ст. Пояконда | 4,0 |
| 49 | Автомобильная дорога  (грунтовая) | 47-408-558 ОП МП 49 | г.п. Зеленоборский ст. Пояконда | 0,5 |
| 50 | Автомобильная дорога  (асфальтовая) | 47-408-558 ОП МП 50 | г.п. Зеленоборский с. Княжая Губа – ДК «Восток» | 7,5 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ №2*

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Участков, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, финансируемых за счет субсидий областного бюджета и средств софинансирования бюджета городского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | | Местонахождениеремонтируемогоучастка | Год | Длина,м | | | Ширина, м | | | Площадь, м2 | | | примечание | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 1 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» | 2018 | | 600 | | 7,5 | | | 4500 | | | Асфальт | |
| 2 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» (район автозаправочной станции «OKTAN») | 2017 | | 20 | | 8 | | 160 | | | | Асфальт | |
| 3 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» (от дома №91 ул. Магистральная до штаба ФКУ ИК-20) | 2017 | | 228 | | 7,5 | | 1710 | | | | Асфальт | |
| 4 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» (от штаба ФКУ КП-20 до перекрестка ул. Полярная) | 2017 | | 130 | | 7,5 | | 975 | | | | Асфальт | |
| 5 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» (от перекрестка ул. Энергетическая до гаража МУП ЖКХ «Вымпел») | 2017 | | 300 | | 7,5 | | 2250 | | | | Асфальт | |
| 6 | | | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа – ДК «Восток» (от перекрестка ул. Восточная до моста) | 2019 | | 50 | | 7,5 | | 375 | | | | Асфальт | |
| 7 | | | Участок автомобильной дороги ул. Энергетическая (от перекрестка ул. Магистральная до дома №2) | 2019 | | 40 | | 4,5 | | 180 | | | | Асфальт | |
| 8 | | | Участок автомобильной дороги ул. Шоссейная (в районе дома №26) | 2017 | | 150 | | 4,5 | | 675 | | | | Асфальт | |
| 9 | | | Участок автомобильной дороги ул. Полярная (от перекрестка ул. Полярная до дома №4 пер. Спортивный) | 2018 | | 50 | | 3 | | 150 | | | | Асфальт | |
| Автодороги и Дворовые территории и проезды к дворовым территориям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт автодороги ул. Магистральная (от дома №52 до пересечения с ул. Дорожников) | | 2019 | | | 263 | | 4 | | | | 1052,0 | | Асфальт |
| 2 | | Ремонт покрытия тротуара вдоль дома по ул. Энергетическая д. 41а | | 2019 | | | 110 | | 1 | | | | 110 | | Асфальт |
| 3 | Устройство тротуара по ул. Озерная от д. 26 до ЦДК | | | 2019 | | | 300 | | 1,8 | | | 540,0 | | | Асфальт |
| 4 | Устройство тротуара по ул. Озерная от д.3 31/8 до д. №13 | | | 2020 | | | 648,8 | | 1,8 | | | 1167,8 | | | Асфальт |
| 5 | Устройство тротуара по ул. Магистральная от д. №91 до пересечения с ул. Заводская | | | 2020 | | | 321 | | 1,8 | | | 577,8 | | | Асфальт |
|  | ИТОГО | | |  | | | 5731,8 | |  | | | 4394,6 | | |  |

**Мероприятия подпрограммы "Развитие автомобильных дорог в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района"**

*Приложение 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименованиеобъекта | Адрес | Сроквыполнения | Видработ | Ед. изм. | | | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | | | |
| Всего | Областной | | Местный |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1.1 Ремонт участков автомобильных дорог в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Участок автомобильной дороги* | с. Княжая Губа –ДК «Восток» | 2016 | *Ремонт* | | *п.м* | *860,0* | | *5788,7* | *5297,2* | *491,5* | |
| *2.* | *Участок автомобильной дороги* | с. Княжая Губа –ДК «Восток» | 2016 | *Ремонт* | | *п.м* | *50,0* | | *405,9* | *371,5* | *34,4* | |
| *3* | *Участок автомобильной дороги* | с. Княжая Губа –ДК «Восток» | 2016 | *Ремонт* | | *п.м.* |  | | *1859,5* | *0* | *1859,5* | |
| *4* | *Участок автомобильной дороги* | Ремонт покрытия тротуара вдоль дома по ул. Энергетическая д. 41а | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 110 | | *0* | *0* | *0* | |
| *5* | *Участок автомобильной дороги* | Устройство тротуара по ул. Озерная от д. 26 до ЦДК | 2017 | *Проект* | | *п.м* | 300 | | *0* | *0* | *0* | |
| *6.* | *Участок автомобильной дороги* | Устройство тротуара по ул. Озерная от д.3 31/8 до д. №13 | 2017 | *Проект* | | *п.м* | 648,8 | | *0* | *0* | *0* | |
| *7.* | *Участок автомобильной дороги* | Устройство тротуара по ул. Магистральная от д. №91 до пересечения с ул. Заводская | 2017 | *Проект* | | *п.м* | 321 | | *0* | *0* | *0* | |
| *8* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»(район автозаправочной станции «OKTAN») | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 45 | | *158,4* | *0* | *158,4* | |
| *9* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»(перекресток ул. Совхозная - ул. Молодежная) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 6 | | *0* | *0* | *0* | |
| *10.* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»( от дома №91 ул. Магистральная до штаба ФКУ ИК-20) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 228 | | *1914,9* | *1723,4* | *191,5* | |
| *11.* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»(от штаба ФКУ КП-20 до перекрестка ул. Полярная) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 130 | | *1230,0* | *1107,0* | *123,0* | |
| *12* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»( от перекрестка ул. Энергетическая до гаража МУП ЖКХ «Вымпел») | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 300 | | *2519,7* | *2267,7* | *252,0* | |
| *13* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги с. Княжая Губа –ДК «Восток»( от перекрестка ул. Восточная до моста) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 50 | | *0* | *0* | *0* | |
| *14* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги ул. Энергетическая( от перекрестка ул. Магистральная до дома №2) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 40 | | *0* | *0* | *0* | |
| *15* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги ул. Шоссейная (в районе дома №26) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 150 | | *643,0* | *578,8* | *64,2* | |
| *16* | *Участок автомобильной дороги* | Участок автомобильной дороги ул. Полярная (от перекрестка ул. Полярная до дома №4 пер. Спортивный) | 2017 | *Ремонт* | | *п.м* | 50 | | *0* | *0* | *0* | |
| *17* | *Автомобильная дорога* | ул. Магистральная (от дома №52 до пересечения с ул. Дорожников) | 2017 | *Проект* | | *п.м* | 263 | | *0* | *0* | *0* | |
| *18* | *Участок автомобильной дороги* | с. Княжая Губа –ДК «Восток» | 2019 | *Ремонт* | | *п.м.* |  | | *675,9* | *0* | *675,9* | |
| *19* | *Участок автомобильной дороги* | с. Княжая Губа –ДК «Восток» | 2020 | *Ремонт* | | *п.м.* |  | | *675,9* | *0* | *675,9* | |
| Итого: | | | |  | |  |  | | *15871,9* | *11345,6* | *4526,3* | |
| 1.2 Развитие автомобильных дорог городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района | | | | | | | | | | | | |
|  | Изготовление ПСД и экспертиза | | | 2016 | | Ед. | 3 | | 804,4 | 0 | 804,4 | |  |  |
|  | Мероприятия направленные на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения | | | 2016 | | Ед. | 1 | | 150,0 | 0,0 | 150,0 | |
|  | Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними | | | 2016 | | Ед. | 1 | | 230,0 | 0,0 | 230,0 | |  |
|  | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2016-2018 год | | | 2016 | | Ед. | 1 | | 40,5 | 0,0 | 40,5 | |  |
|  | Приобретение остановочных павильонов | | | 2016 | | Ед. | 5 | | 150,0 | 0,0 | 150,0 | |  |
|  | Изготовление ПСД и экспертиза | | | 2017 | |  |  | | 262,0 | 0,0 | 262,0 | |
|  | Изготовление ПСД и экспертиза | | | 2018 | |  |  | | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
|  | Изготовление ПСД и экспертиза | | | 2019 | |  |  | | 451,1 | 0,0 | 451,1 | |
|  | Изготовление ПСД и экспертиза | | | 2020 | |  |  | | 451,1 | 0,0 | 451,1 | |
|  | Итого: | | |  | |  |  | | 2589,1 | 0,0 | 2589,1 | |
|  | **ИТОГО:** | | |  | | П.м | **2359,8** | | **18461,0** | **11345,6** | **7115,4** | |
|  | **В том числе по годам: 2016 год** | | |  | |  | **910,0** | | **9429,0** | **5668,7** | **3760,3** | |
|  | **2017 год** | | |  | |  | **808,0** | | **6728,0** | **5676,9** | **1051,1** | |
|  | **2018 год** | | |  | |  | **0,0** | | **50,0** | **0,0** | **50,0** | |
|  | **2019 год** | | |  | |  | **0,0** | | **1127,0** | **0,0** | **1127,0** | |
|  | **2020 год** | | |  | |  | **0,0** | | **1127,0** | **0,0** | **1127,0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  | | | Таблица № 1 | | | | | **Сведения об объемах финансирования подпрограммы**  **«Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | |  |  |  | | Объемы финансирования | | | | | | | **Всего** | | **2016** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | | **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района»**  (Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства") | Всего | 18461,0 | | 9429,0 | 6728,0 | | 50,0 | 1127,0 | 1127,0 | | ОБ | 11345,6 | | 5668,7 | 5676,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ФБ | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МБ | 7115,4 | | 3760,3 | 1051,1 | | 50,0 | 1127,0 | 1127,0 | | ВБС | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   **Перечень показателей**  **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |  |  |
| № | Подпрограмма, показатель | Ед. | Значение показателя\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |  |
| п/п | изм. | 2014 | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | |  |
|  |  | Факт | План | Факт | План | Факт | | План | Факт | | План | Факт | | План | | Факт | | План | | | Факт |  |
| I | Показатели целей подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция | % | 6,4 | 0 | 0 | 6 |  | |  | 2 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  |
| II | Показатели задач подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Задача 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт | км | 3,944 | 0,0 | 0,3 | 0,98 | 0,91 | | 0,9 | 0,9 | | 0,5 |  | | 0,5 | |  | 0,5 | |  | | | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ "Отдел городского хозяйства", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |  |

Таблица №2 к Подпрограмме

«Развитие автомобильных дорог городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»

**Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |
| **№ п/п** | **Муниципальная программа, основное мероприятие,** | | **Всего** | | **Объемы и источники финансирования тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия** | **Исполнители** |
| **В том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | **2019** | | | **2020** | | |
| **ОБ** | | **МБ** | | **ОБ** | | **МБ** | | **ОБ** | **МБ** | **ОБ** | | **МБ** | **ОБ** | | **МБ** |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района"** | | **18461,0**  **ОБ**  **11345,6**  **МБ**  **7115,4** | | **5668,7** | | **3760,3** | | **5676,9** | | **1051,1** | | **0** | **50,0** | **0** | | **1127,0** | **0** | | **1127,0** |  |  |
|  | **Задача 1 . Развитие автомобильных дорог городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района** | | **18461,0** | | **5668,7** | | **3760,3** | | **5676,9** | | **1051,1** | | **0** | **50,0** | **0** | | **1127,0** | **0** | | **1127,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | **16021,9** | | **5668,7** | | **2535,4** | | **5676,9** | | **789,1** | | **0** | **0** | **0** | | **675,9** | **0** | | **675,9** |  |  |
|  | 1.1 «Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети" | | 13517,6 | | 5668,7 | | 525,9 | | 5676,9 | | 630,7 | | 0 | 0 | 0 | | 507,7 | 0 | | 507,7 | Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.2 «Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети» | | 2354,3 | | 0 | | 1859,5 | | 0 | | 158,4 | | 0 | 0 | 0 | | 168,2 | 0 | 168,2 | | Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Зеленоборский | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 1.3  **«**Приобретение остановочных павильонов**»** | | 150,0 | | 0 | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретение остановочных павильонов | Администрация г.п. Зеленоборский |
|  | **Мероприятие 2 – Изготовление и экспертиза ПСД** | | **2439,1** | | **0** | | **1224,9** | | **0** | | **262,0** | | **0** | **50,0** | **0** | | **451,1** | **0** | **451,1** | |  |  |
|  | 2.1  **«**Изготовление ПСД и экспертиза» | | 1818,6 | | 0 | | 604,4 | | 0 | | 262,0 | | 0 | 50,0 | 0 | | 451,1 | 0 | 451,1 | | Изготовление ПСД и экспертиза | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.2 «Изготовление и экспертиза ПСД по устройству тротуара по ул. Озерная от дома №31/8 до дома №13» | | 200,0 | | 0 | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский, МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.3 «Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними» | | 230,0 | | 0,0 | | 230,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения | Администрация г.п. Зеленоборский |
|  | 2.4 «Мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения» | | 150,0 | | 0 | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Улучшение технических характеристик автомобильных дорог | Администрация г.п. Зеленоборский МКУ «Отдел городского хозяйства» |
|  | 2.5 «Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | | 40,5 | | 0 | | 40,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Администрация г.п. Зеленоборский |