ПОДПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН г.п.ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014-2017 ГОДЫ»

г.п.Зеленоборский

2013 г

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Полное наименование Подпрограммы | Переселение граждан г.п. Зеленоборский Кандалакшского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014-2017 г.г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области |
| 2. | Разработчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства» г.п. Зеленоборский |
| 3. | Исполнитель и соисполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области Муниципальное казенное учреждение «Отдел городского хозяйства» г.п. Зеленоборский |
| 4. | Почтовый адрес заказчика подпрограммы | 184020, Мурманская область, пгт.Зеленоборский, ул.Мира, д. 1 «а» |
| 5. | Ф.И.О., должность, номер телефона руководителя, представителя Программы | Каменецкий Дмитрий Вячеславович – глава администрации г.п.Зеленоборский, 8-(81533) 66-800 |
| 6. | Период реализации Программы | 2014-2017 гг. |
| 7. | Цели подпрограммы | обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|  | Задачи подпрограммы | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания; -снос расселенных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 г. |
| 8. | Важнейшие целевые показатели | Основными целевыми показателями Программы является: - расселение 99 аварийных жилых домов на территории МО г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. 2014 г.-59 домов 2015 г.-14 домов 2016 г.-16 домов 2017 г.-10 домов Общей площадью расселяемых помещений 5681 кв м в т.ч. 2014 г. - 2978 м2 2015 г. – 671 м2 2016 г. – 1272,8 м2 2017 г. – 759,6 м2 Обеспечение благоустроенным жильем, отвечающим современным нормам и требованиям, 254 граждан, в т.ч. 2014 г. – 120 чел 2015 г. – 38 чел 2016 г.- 63 чел. 2017 г.- 33 чел. - снос 254 аварийных жилых домов, в т.ч. 2015 г. – 59 домов 2016 г. – 14 домов 2017 г. – 16 домов |
| 9. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем Программы на весь период составляет 236621,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств: - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 101967,845 тыс.руб.; - Бюджет субъекта Российской Федерации – 122839,221 тыс.руб.; - Местный бюджет – 12013,934 тыс.руб. в т.ч. снос – 3900,0 тыс рублей |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 254 человек из 99 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2012 г. и подлежащих сносу, общей площадью 5681 кв.м. |
| 12. | Организация управления и контроля за ходом реализации Программы | Общее руководство осуществляет: -администрация г. п. Зеленоборский; -министерство строительства и территориального развития Мурманской области; Контроль: - администрация гп. Зеленоборский; - министерство строительства и территориального развития Мурманской области; |
| 13. | Краткая характеристика программных мероприятий | - строительство или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве, жилья для граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. - предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений для их переселения; - снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |

- Общие положения

Подпрограммы

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН г.п.ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014-2017 ГОДЫ».

Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области, из аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач органов местного самоуправления городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  Мурманской области. Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского поселения, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации положений Федерального закона № 185-ФЗ и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до                           1 января 2012 года, и его сноса или реконструкции, а также установления возможности использования на указанные цели средств областного и местных бюджетов.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик городов.

В связи с большим количеством многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа, проблема расселения этих домов не может быть решена в пределах одного финансового года и требует совместного софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников финансирования.

## 2. Цель и задача подпрограммы

Основной целью реализации подпрограммы является финансовое и организационное обеспечение в городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенное жилье на основе адресного подхода к проблеме расселения подлежащего сносу аварийного жилищного фонда.

Задачей подпрограммы является предоставление социальных гарантий в области жилищных прав гражданам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основная цель подпрограммы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 г. аварийными и подлежащими сносу, в другие благоустроенные жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, построенных в рамках Программы.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

- строительство малоэтажных многоквартирных домов или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов;

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 г. аварийными и подлежащими сносу, в другие благоустроенные жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, построенных в рамках Программы;

- ликвидация 5681 кв.м аварийного жилищного фонда.

### 3. Основные мероприятия Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:

3.1. Обеспечение Администрацией городского поселения Зеленоборский строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов  в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан г.п.Зеленоборский Кандалакшского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местного бюджета в целях предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, включенных в реестр аварийного жилого фонда.

3.2. Переселение администрацией городского поселения Зеленоборский граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе путем:

- предоставления гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, переселяемым в рамках Программы из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г. аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений, построенных в соответствии с пунктом 3.1 Программы, по договорам социального найма;

Основанием включения домов в адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в 2014-2017 годах, являются заключение межведомственной комиссии о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу и постановление администрации городского поселения Зеленоборский о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Отбор аварийных многоквартирных жилых домов для включения в Программу из общего числа многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, осуществляется рабочей группой, созданной по распоряжению администрации.

В подпрограмму на 2014-2017 годы включены 99 аварийных многоквартирных дома, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан. Общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах составляет 5681 кв. метра, из них в муниципальной собственности – 5343 кв. метра. Общее количество переселяемых жителей – 254 человек.

Работы по проектированию и оснащению земельных участков сетями коммунальной инфраструктуры (наружных сетей электроснабжения, канализации и водопровода) осуществляются за счет средств местного бюджета.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложениях № 1,  к подпрограмме.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого для переселения граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на текущий год, на площадь жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений для целей реализации подпрограммы составляет 41000 рублей и является основой для прогнозного расчета объемов финансирования на 2014 - 2017годы.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Мурманской области и местных бюджетов не должна быть менее 25% от общего объема. Распределение объемов долевого финансирования за счет средств бюджета Мурманской области и бюджетов муниципальных образований производится из расчета 90 и 10 процентов соответственно.

Объемы финансирования Программы на 2014 - 2017 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в связи с ежегодным уточнением размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, определением уполномоченным федеральным органом исполнительной власти стоимости одного квадратного метра жилого помещения и в соответствии с положениями части 6 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ.

Строительство и приобретение жилых помещений в собственность муниципальных образований осуществляются за счет средств всех указанных источников финансирования, предоставляемых в форме субсидий.

В случае приобретения (строительства) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, определенная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на текущий год, средства Фонда, средства долевого финансирования за счет областного и местного бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

В иных случаях предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Допускается приобретение и строительство муниципальными образованиями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом предельной стоимости одного квадратного метра, определенную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на текущий год.

Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет дополнительных источников бюджета Мурманской области и местных бюджетов из расчета 90 и 10 процентов соответственно, при этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных источников, составляет 41 000 рублей.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Распределение финансовых средств по источникам финансирования приведено в таблице N 1.

Таблица N 1

| Всего финансовых средств, рублей | период | Стоимость переселения граждан,(в т.ч снос) рублей | Дополнительные источники финансирования, рублей | снос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | итого | средства Фонда | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | итого | средства областного бюджета | средства местных бюджетов |  |
| 236820999,7 | 2014-2017 | 223197219,7 | 101967845,1 | 114525388,8 | 6703985,8 | 9723780 | 8313832 | 1409948 | 3900000 |
|  | В т.ч. |  |
| 122081600 | 2014 | 112357820 | 82595621 | 27631572 | 2130627 | 9723780 | 8313832 | 1409948 |  |
| 288110000 | 2015 | 275110000 | 7323160,01 | 19178447,98 | 1009392,01 |  |  |  | 1300000 |
| 53484799,7 | 2016 | 52184799,7 | 7579847 | 42374705,05 | 2230247,65 |  |  |  | 1300000 |
| 32443600 | 2017 | 31143600 | 4469217,06 | 25340663,8 | 1333719,14 |  |  |  | 1300000 |

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется органами местного самоуправления.

##### 5. Комплекс программных мероприятий

##### В рамках реализации подпрограммы предусмотрено строительство малоэтажных жилых домов или приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах (в том числе строительство которых не завершено, включая малоэтажные жилые дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и переселение граждан в указанные жилые помещения.

##### Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений гражданам в малоэтажных жилых домах.

##### Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и областного бюджета, расходуются исключительно на приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных жилых домах (в том числе в малоэтажных жилых домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные жилые дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или) на строительство таких домов.

##### Приобретение жилых помещений может осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) или иными способами в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

##### Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы не допускаются.

## 6. Мероприятия по переселению граждан

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень подпрограммы, осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования за счет предоставления жилых благоустроенных помещений во вновь построенных многоквартирных домах путем:

а) заключения договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) заключения договоров мены взамен изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Орган местного самоуправления муниципального образования для переселения граждан в рамках Программы осуществляют строительство жилых малоэтажных многоквартирных домах или приобретение жилых помещений, путем участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Осуществление органом местного самоуправления процедур выбора подрядных организаций на выполнение строительных работ производится путем проведения совместных торгов в соответствии с Положением о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных и муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 631.

До совершения первого платежа по заключенным контрактам на приобретение благоустроенных жилых помещений муниципальным образованиям - участникам подпрограммы необходимо:

- распределить приобретаемые жилые помещения между гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, на основании соответствующего решения органа местного самоуправления (уполномоченного им органа) и заключенных предварительных соглашений с гражданами - собственниками жилых помещений и соглашений о намерениях с нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда;

- рассчитать фактическую стоимость приобретения одного квадратного метра благоустроенных жилых помещений по заключенным контрактам исходя из цены каждого контракта и суммарной площади приобретаемых жилых помещений без учета лоджий и балконов, а также мест общего пользования (межквартирных площадок, лестничных клеток и т.п.).

Снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения осуществляют органы местного самоуправления, участвующие в подпрограмме.

## 7. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Выполнение Программы определяется в абсолютных и относительных показателях по городскому поселению Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области, участвующей в Программе.

## 8. Контроль за ходом реализации подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Министерство строительства и территориального развития Мурманской области во взаимодействии с органом  местного самоуправления городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района - участниками подпрограммы.

В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы муниципальное образование - участники подпрограммы представляют в Министерство строительства и территориального развития  Мурманской области следующие документы:

- заключенные муниципальные контракты на строительство или приобретение, путем участия в долевом строительстве, жилых помещений;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

- акты приема-передачи жилых помещений;

- копии разрешений на ввод жилых домов в эксплуатацию с предъявлением оригиналов;

- копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности муниципального образования на жилые помещения в построенных в рамках подпрограммы домах с предъявлением оригинала;

- ведомость о стоимости жилых помещений, поставленных на баланс муниципального образования;

- решения органа местного самоуправления о предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;

- договоры социального найма с нанимателями жилых помещений, предоставленных в рамках подпрограммы;

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, включенных в подпрограмму;

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности граждан на обмененные (изъятые) у них жилые помещения в аварийных многоквартирных домах.

Орган местного самоуправления муниципального образования представляют в Минтерразвития Мурманской области следующую отчетность:

- ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов на реализацию подпрограммы. Отчет представляется по форме, установленной Фондом;

- отчет (оперативную информацию) о ходе реализации подпрограммы. Отчет (оперативная информация) составляется и представляется по форме и в сроки, установленные Фондом;

- отчет о ходе реализации подпрограммы и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Отчет составляется и представляется по форме и в сроки, установленные Фондом.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но не позднее планируемой даты окончания переселения, утвержденной подпрограммой, муниципальное образование направляет в Минтерразвития Мурманской области уведомление о завершении реализации подпрограммы с приложением отчета по форме, утвержденной Минтерразвития Мурманской области.

В случае невозможности завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные подпрограммой, муниципальное образование направляет в Минтерразвития Мурманской области уведомление о необходимости переноса сроков завершения мероприятий по переселению граждан на более позднюю дату с указанием причин переноса установленного срока.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на орган местного самоуправления муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района  Мурманской области.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

| Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по г.п. Зеленоборский | 254 | 248 | 12 701 | 162 | 8 | 154 | 5 681 | 338 | 5 343 | 223 197 220 | 101 967 845 | 114 525 389 | 6 703 986 | 9 723 780 | 8 313 832 | 1 409 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. п. Зеленоборский 2014 г. | 120 | 119 | 7 940 | 83 | 4 | 79 | 2 978 | 197 | 2 781 | 112 357 820 | 82 595 621 | 27 631 572 | 2 130 627 | 9 723 780 | 8 313 832 | 1 409 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Беломорская, д. 5 | 45 | 16.01.2001 | 2 | 2 | 117,10 | 1 | 0 | 1 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 1 496 400,00 | 1 116 986,30 | 341 472,33 | 37 941,37 | 287 100,00 | 245 470,50 | 41 629,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Беломорская, д. 20 | 261 | 24.03.2003 | 2 | 2 | 112,50 | 1 | 0 | 1 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 980 400,00 | 731 818,61 | 223 723,25 | 24 858,14 | 188 100,00 | 160 825,50 | 27 274,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Высотная, д. 8 | 15 | 20.03.2008 | 2 | 2 | 57,0 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 1 164 400,00 | 845 117,59 | 303 318,29 | 15 964,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 4 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 109,6 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 2 140 200,00 | 1 553 349,94 | 557 507,56 | 29 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 16 | 277 | 24.03.2003 | 3 | 3 | 133,10 | 2 | 0 | 2 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 2 280 720,00 | 1 702 441,18 | 520 450,94 | 57 827,88 | 437 580,00 | 374 130,90 | 63 449,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Зеленая, д. 13 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 109,8 | 1 | 0 | 1 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 2 386 200,00 | 1 731 895,91 | 621 588,89 | 32 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Зеленая, д. 19 | 21 | 07.04.2008 | 2 | 2 | 62,3 | 2 | 0 | 2 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 2 554 300,00 | 1 853 902,32 | 665 377,80 | 35 019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Кирпичная, д. 14 | 28 | 11.03.2008 | 4 | 4 | 99,2 | 2 | 0 | 2 | 69,40 | 0,00 | 69,40 | 2 845 400,00 | 2 065 181,72 | 741 207,37 | 39 010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Княжегубская, д. 20 | 31а | 24.10.2006 | 2 | 2 | 55,2 | 2 | 0 | 2 | 27,70 | 0,00 | 27,70 | 1 135 700,00 | 824 287,23 | 295 842,13 | 15 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Лесная, д. 1 | 28 | 11.03.2008 | 3 | 3 | 126,6 | 1 | 0 | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 1 066 000,00 | 773 699,20 | 277 685,76 | 14 615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Лесная, д. 3 | 218 | 02.04.2005 | 2 | 2 | 47,6 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 1 951 600,00 | 1 416 464,70 | 508 378,53 | 26 756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Лесная, д. 4 | 45 | 16.01.2001 | 1 | 1 | 80,70 | 1 | 0 | 1 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 684 560,00 | 510 989,13 | 156 213,78 | 17 357,09 | 131 340,00 | 112 295,70 | 19 044,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Лесная, д. 5 | 28 | 11.03.2008 | 1 | 1 | 126,1 | 1 | 0 | 1 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 1 303 800,00 | 946 293,64 | 339 631,04 | 17 875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Лесная, д. 6 | 3 | 04.01.2003 | 2 | 2 | 83,30 | 1 | 0 | 1 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 718 960,00 | 536 666,98 | 164 063,72 | 18 229,30 | 137 940,00 | 117 938,70 | 20 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Лесная, д. 7 | 28 | 11.03.2008 | 1 | 1 | 88,3 | 1 | 0 | 1 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 832 300,00 | 604 080,53 | 216 808,50 | 11 410,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Лесная, д. 8 | 15 | 20.03.2008 | 2 | 2 | 105,1 | 1 | 0 | 1 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 1 316 100,00 | 955 220,94 | 342 835,11 | 18 043,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Лесная, д. 9 | 32 | 23.04.2008 | 1 | 1 | 131,2 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1 529 300,00 | 1 109 960,78 | 398 372,26 | 20 966,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Лесная, д. 10 | 284 | 27.03.2001 | 1 | 1 | 125,70 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 1 073 280,00 | 801 148,79 | 244 918,09 | 27 213,12 | 205 920,00 | 176 061,60 | 29 858,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Магистральная, д. 10 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 76,7 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 2 132 000,00 | 1 547 398,41 | 555 371,51 | 29 230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Магистральная, д. 12 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 100,2 | 1 | 0 | 1 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 2 173 000,00 | 1 577 156,07 | 566 051,73 | 29 792,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Магистральная, д. 16 | 38 | 03.11.2006 | 2 | 2 | 430,10 | 2 | 0 | 2 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | 3 323 040,00 | 2 480 479,91 | 758 304,08 | 84 256,01 | 637 560,00 | 545 113,80 | 92 446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Магистральная, д. 20 | 705 | 06.07.2001 | 1 | 1 | 437,7 | 1 | 0 | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 2 255 000,00 | 1 636 671,39 | 587 412,18 | 30 916,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Магистральная, д. 42 | 23 а | 07.08.2006 | 3 | 3 | 64,50 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 1 107 680,00 | 826 826,64 | 252 768,02 | 28 085,34 | 212 520,00 | 181 704,60 | 30 815,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Магистральная, д. 65 | 3 | 04.01.2003 | 3 | 3 | 111,40 | 2 | 0 | 2 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 437 920,00 | 1 073 333,96 | 328 127,44 | 36 458,60 | 275 880,00 | 235 877,40 | 40 002,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Мира, д. 13 | 29 | 14.03.2008 | 9 | 9 | 444,7 | 5 | 4 | 1 | 252,00 | 197,10 | 54,90 | 10 332 000,00 | 7 498 930,75 | 2 691 415,79 | 141 653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Мира, д. 17 | 3 | 04.01.2003 | 6 | 6 | 431,30 | 3 | 0 | 3 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 5 115 280,00 | 3 818 295,69 | 1 167 285,88 | 129 698,43 | 981 420,00 | 839 114,10 | 142 305,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Песочная, д.2 | 28 | 11.03.2009 | 5 | 5 | 176,9 | 2 | 0 | 2 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | 3 193 900,00 | 2 318 121,85 | 831 989,24 | 43 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Песочная, д. 4 | 15 | 20.03.2008 | 2 | 2 | 89,3 | 1 | 0 | 1 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 1 644 100,00 | 1 193 282,23 | 428 276,88 | 22 540,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Песочная, д. 14 | 3 | 04.01.2003 | 1 | 1 | 124,10 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 1 045 760,00 | 780 606,52 | 238 638,13 | 26 515,35 | 200 640,00 | 171 547,20 | 29 092,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Полярная, д.1 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 79,4 | 1 | 0 | 1 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 1 119 300,00 | 812 384,16 | 291 570,05 | 15 345,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Полярная, д. 12 | 3 | 04.01.2003 | 4 | 4 | 112,80 | 4 | 0 | 4 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 3 880 320,00 | 2 896 461,02 | 885 473,08 | 98 385,90 | 744 480,00 | 636 530,40 | 107 949,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул.Полярная, д. 14 | 45 | 16.01.2001 | 1 | 1 | 114,00 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 973 520,00 | 726 683,04 | 222 153,26 | 24 683,70 | 186 780,00 | 159 696,90 | 27 083,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Полярная, д. 19 | 261 | 24.03.2003 | 4 | 4 | 112,90 | 2 | 0 | 2 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 1 936 720,00 | 1 445 662,72 | 441 951,55 | 49 105,73 | 371 580,00 | 317 700,90 | 53 879,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Полярная, д.26 | 3 | 04.01.2003 | 1 | 1 | 114,20 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 973 520,00 | 726 683,04 | 222 153,26 | 24 683,70 | 186 780,00 | 159 696,90 | 27 083,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Полярная, д. 41 | 380 | 15.05.1998 | 2 | 1 | 112,1 | 1 | 0 | 1 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 1 152 100,00 | 836 190,29 | 300 114,22 | 15 795,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Полярная, д. 45 | 1136 | 21.11.2001 | 1 | 1 | 113,70 | 1 | 0 | 1 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 1 953 920,00 | 1 458 501,65 | 445 876,52 | 49 541,83 | 374 880,00 | 320 522,40 | 54 357,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Полярная, д. 47 | 37 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 112,1 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 148 000,00 | 833 214,53 | 299 046,20 | 15 739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Полярная, д. 49 | 45 | 16.01.2001 | 1 | 1 | 113,2 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 148 000,00 | 833 214,53 | 299 046,20 | 15 739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Полярная, д.52 | 36 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 116,6 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 1 160 300,00 | 842 141,83 | 302 250,26 | 15 907,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Полярная, д. 53 | 3 | 04.01.2003 | 2 | 2 | 112,50 | 2 | 0 | 2 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 1 936 720,00 | 1 445 662,72 | 441 951,55 | 49 105,73 | 371 580,00 | 317 700,90 | 53 879,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Полярная, д. 56а | 1136 | 21.11.2001 | 3 | 3 | 112,90 | 2 | 0 | 2 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 1 947 040,00 | 1 453 366,08 | 444 306,53 | 49 367,39 | 373 560,00 | 319 393,80 | 54 166,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Полярная, д. 58а | 1136 | 21.11.2001 | 3 | 3 | 112,30 | 2 | 0 | 2 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 1 926 400,00 | 1 437 959,37 | 439 596,57 | 48 844,06 | 369 600,00 | 316 008,00 | 53 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Полярный переулок, д. 4 | 31 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 111,6 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 148 000,00 | 833 214,53 | 299 046,20 | 15 739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Почтовая, д. 3 | 15 | 20.03.2008 | 1 | 1 | 86,1 | 1 | 0 | 1 | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 1 767 100,00 | 1 282 555,22 | 460 317,54 | 24 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Привокзальная, д. 7 | 21 | 11.03.2009 | 1 | 1 | 147,0 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 1 004 500,00 | 729 062,71 | 261 665,43 | 13 771,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Северная, д. 6 | 2 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 240,3 | 1 | 0 | 1 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 1 143 900,00 | 830 238,76 | 297 978,18 | 15 683,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Средняя, д. 3 | 1136 | 21.11.2001 | 1 | 1 | 103,90 | 1 | 0 | 1 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 1 836 960,00 | 1 371 196,97 | 419 186,73 | 46 576,30 | 352 440,00 | 301 336,20 | 51 103,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Средняя, д. 5 | 31 а | 24.10.2006 | 2 | 2 | 103,90 | 1 | 0 | 1 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 1 812 880,00 | 1 353 222,48 | 413 691,77 | 45 965,75 | 347 820,00 | 297 386,10 | 50 433,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Станционная, д. 15 | 218 | 02.04.2005 | 2 | 2 | 218,40 | 2 | 0 | 2 | 139,40 | 0,00 | 139,40 | 4 795 360,00 | 3 579 491,72 | 1 094 281,45 | 121 586,83 | 920 040,00 | 786 634,20 | 133 405,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Станционная, д. 20 | 28 | 11.03.2009 | 2 | 2 | 79,7 | 2 | 0 | 2 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 1 631 800,00 | 1 184 354,94 | 425 072,81 | 22 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Станционная, д. 24 | 1136 | 21.11.2001 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1 228 080,00 | 916 699,10 | 280 242,81 | 31 138,09 | 235 620,00 | 201 455,10 | 34 164,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Центральная, д. 15 | 15 | 20.03.2008 | 2 | 2 | 256,5 | 1 | 0 | 1 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 1 316 100,00 | 955 220,94 | 342 835,11 | 18 043,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Школьная, д. 6 | 1138 | 29.12.2003 | 1 | 1 | 80,10 | 1 | 0 | 1 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 1 362 240,00 | 1 016 842,70 | 310 857,57 | 34 539,73 | 261 360,00 | 223 462,80 | 37 897,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Шоссейная, д. 10 | 28 | 11.03.2009 | 2 | 2 | 109,8 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 1 402 200,00 | 1 017 712,03 | 365 263,57 | 19 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Энергетическая, д. 5 | 26 а | 28.09.2006 | 1 | 1 | 110,60 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 956 320,00 | 713 844,12 | 218 228,29 | 24 247,59 | 183 480,00 | 156 875,40 | 26 604,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Энергетическая, д. 20 | 33 | 14.03.2008 | 5 | 5 | 111,7 | 2 | 0 | 2 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 4 579 700,00 | 3 323 930,81 | 1 192 980,73 | 62 788,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Энергетическая, д. 25 | 348 | 11.04.2001 | 1 | 1 | 111,90 | 1 | 0 | 1 | 27,70 | 0,00 | 27,70 | 952 880,00 | 711 276,33 | 217 443,30 | 24 160,37 | 182 820,00 | 156 311,10 | 26 508,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Энергетическая, д. 28 | 1084 | 14.11.2000 | 1 | 1 | 113,70 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 994 160,00 | 742 089,74 | 226 863,23 | 25 207,03 | 190 740,00 | 163 082,70 | 27 657,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Энергетическая, д. 30 | 3 | 04.01.2003 | 3 | 3 | 112,60 | 2 | 0 | 2 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 1 950 480,00 | 1 455 933,86 | 445 091,53 | 49 454,61 | 374 220,00 | 319 958,10 | 54 261,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. п. Зеленоборский 2015 г. | 38 | 33 | 1583,50 | 19 | 0 | 19 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 27 511 000,00 | 7 323 160,01 | 19 178 447,98 | 1 009 392,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Восточная, д. 5 | 106 | 17.12.2008 | 1 | 1 | 91,5 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 1 053 700,00 | 280 484,67 | 734 554,56 | 38 660,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Заречная, д. 7 | 28 | 11.03.2009 | 6 | 6 | 109,1 | 2 | 0 | 2 | 109,10 | 0,00 | 109,10 | 4 473 100,00 | 1 190 695,62 | 3 118 284,16 | 164 120,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Зеленая, д. 18 | 106 | 17.12.2008 | 1 | 1 | 63,3 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 1 299 700,00 | 345 967,47 | 906 045,90 | 47 686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Кирпичная, д. 4 | 11 | 26.01.2009 | 5 | 5 | 138,9 | 1 | 0 | 1 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 1 943 400,00 | 517 314,13 | 1 354 781,58 | 71 304,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Нагорная, д. 3 | 11 | 26.01.2009 | 4 | 4 | 353,3 | 2 | 0 | 2 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 3 599 800,00 | 958 231,66 | 2 509 489,92 | 132 078,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 3 | 106 | 17.12.2008 | 1 | 1 | 104,3 | 1 | 0 | 1 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 2 185 300,00 | 581 705,55 | 1 523 414,73 | 80 179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Полярная, д.55 | 106 | 17.12.2008 | 3 | 3 | 77,6 | 2 | 0 | 2 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 2 148 400,00 | 571 883,14 | 1 497 691,02 | 78 825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Полярная, д. 60 | 106 | 17.12.2008 | 1 | 1 | 113,6 | 1 | 0 | 1 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 1 160 300,00 | 308 860,55 | 808 867,48 | 42 571,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Почтовая, д. 15 | 106 | 17.12.2008 | 3 | 3 | 59,9 | 2 | 0 | 2 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 2 455 900,00 | 653 736,64 | 1 712 055,19 | 90 108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Северная, д. 2 | 21 | 07.04.2008 | 6 | 1 | 88,9 | 1 | 0 | 1 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 1 094 700,00 | 291 398,47 | 763 136,45 | 40 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Северная, д. 5 | 21 | 07.04.2008 | 3 | 3 | 81,3 | 2 | 0 | 2 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 1 668 700,00 | 444 191,67 | 1 163 282,91 | 61 225,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Центральная, д. 5 | 105 | 13.07.2009 | 1 | 1 | 97,6 | 1 | 0 | 1 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 2 230 400,00 | 593 710,74 | 1 554 854,80 | 81 834,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Шоссейная, 14 | 1 | 13.03.2008 | 1 | 1 | 102,1 | 1 | 0 | 1 | 23,80 |  | 23,80 | 975 800,00 | 259 748,45 | 680 248,97 | 35 802,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Шоссейная, д. 8 | 106 | 17.12.2008 | 2 | 2 | 102,1 | 1 | 0 | 1 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 1 221 800,00 | 325 231,25 | 851 740,31 | 44 828,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. п. Зеленоборский 2016 г. | 63 | 63 | 1 911,80 | 38 | 4 | 34 | 1272,8 | 140,60 | 1132,2 | 52 184 800,00 | 7 579 847,30 | 42 374 705,05 | 2 230 247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Высотная, д. 5 | 160 | 26.10.2009 | 6 | 6 | 111,40 | 5 | 1 | 4 | 111,40 | 28,00 | 83,40 | 4 567 400,00 | 663 415,30 | 3 708 785,46 | 195 199,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Дорожников, 1а | 160 | 26.10.2009 | 4 | 4 | 196,00 | 3 | 0 | 3 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4 756 000,00 | 690 809,46 | 3 861 931,01 | 203 259,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Кирпичная,9 | 3 | 03.12.2009 | 7 | 7 | 83,10 | 2 | 0 | 2 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | 3 407 100,00 | 494 881,61 | 2 766 607,47 | 145 610,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Ковдозерская,19 | 182 | 21.12.2009 | 1 | 1 | 73,30 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1 463 700,00 | 212 602,57 | 1 188 542,56 | 62 554,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Магистральная, 26 | 191 | 21.12.2009 | 4 | 4 | 157,30 | 2 | 1 | 1 | 77,70 | 45,30 | 32,40 | 3 185 700,00 | 462 723,24 | 2 586 827,92 | 136 148,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Магистральная,61 | 160 | 26.10.2009 | 1 | 1 | 31,10 | 1 | 0 | 1 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 1 275 100,00 | 185 208,40 | 1 035 397,02 | 54 494,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Молодежная,16 | 185 | 03.12.2009 | 9 | 9 | 136,60 | 4 | 1 | 3 | 120,10 | 31,40 | 88,70 | 4 924 100,00 | 715 226,01 | 3 998 430,29 | 210 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Нижняя7а | 185 | 03.12.2009 | 1 | 1 | 104,90 | 1 | 0 | 1 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 2 136 100,00 | 310 268,73 | 1 734 539,71 | 91 291,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Песочная,15 | 185 | 03.12.2009 | 6 | 6 | 97,00 | 3 | 0 | 3 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | 2 578 900,00 | 374 585,48 | 2 094 098,79 | 110 215,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Полярная,27 | 160 | 26.10.2009 | 2 | 2 | 68,00 | 1 | 1 | 0 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 1 471 900,00 | 213 793,62 | 1 195 201,06 | 62 905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Полярная,30 | 185 | 03.12.2009 | 2 | 2 | 32,40 | 1 | 0 | 1 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 1 328 400,00 | 192 950,23 | 1 078 677,28 | 56 772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Почтовая,36 | 185 | 03.12.2009 | 8 | 8 | 332,10 | 4 | 0 | 4 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 6 883 900,00 | 999 887,15 | 5 589 812,21 | 294 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Привокзальная,21 | 185 | 03.12.2009 | 4 | 4 | 149,70 | 4 | 0 | 4 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 6 137 700,00 | 891 501,52 | 4 983 888,56 | 262 309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Школьная,10 | 185 | 03.12.2009 | 2 | 2 | 75,00 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1 537 500,00 | 223 322,02 | 1 248 469,08 | 65 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Шоссейная,3 | 11 | 29.01.2009 | 3 | 3 | 142,60 | 2 | 0 | 2 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | 3 677 700,00 | 534 186,28 | 2 986 338,03 | 157 175,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Шоссейная,17 | 28 | 11.03.2009 | 3 | 3 | 121,3 | 3 | 0 | 3 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 2 853 600,00 | 414 485,68 | 2 317 158,60 | 121 955,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г.п. Зеленоборский 2017 г. | 33 | 33 | 1 265,90 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 759,60 | 0,00 | 759,60 | 31 143 600,00 | 4 469 217,06 | 25 340 663,80 | 1 333 719,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Высотная, 3 | 229 | 23.12.2010 | 3 | 3 | 112,10 | 2 | 0 | 2 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 713 800,00 | 245 936,38 | 1 394 470,44 | 73 393,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Железнодорожная, 2а | 402 | 08.06.2010 | 6 | 6 | 326,50 | 4 | 0 | 4 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 6 068 000,00 | 870 779,52 | 4 937 359,46 | 259 861,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Заречная, 2 | 3 | 19.01.2011 | 2 | 2 | 58,90 | 2 | 0 | 2 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | 2 414 900,00 | 346 546,72 | 1 964 935,62 | 103 417,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Заречная, 4 | 229 | 23.12.2010 | 3 | 3 | 64,00 | 1 | 0 | 1 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 624 000,00 | 376 553,31 | 2 135 074,36 | 112 372,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Зеленая, 4 | 229 | 23.12.2010 | 2 | 2 | 63,60 | 2 | 0 | 2 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 2 587 100,00 | 371 258,03 | 2 105 049,87 | 110 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Кирпичная, 7 | 3 | 19.01.2011 | 3 | 3 | 128,20 | 2 | 0 | 2 | 54,70 | 0,00 | 54,70 | 2 242 700,00 | 321 835,40 | 1 824 821,37 | 96 043,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Магистральная, 39 | 11 | 29.01.2010 | 5 | 5 | 156,30 | 3 | 0 | 3 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | 4 846 200,00 | 695 446,89 | 3 943 215,45 | 207 537,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Портовая,32 | 302 | 30.12.2011 | 3 | 3 | 107,70 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 4 415 700,00 | 633 668,61 | 3 592 929,82 | 189 101,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Почтовая, 1 | 160 | 22.08.2011 | 1 | 1 | 93,60 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 927 000,00 | 276 531,33 | 1 567 945,24 | 82 523,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Центральная, д. 26 | 3 | 19.01.2011 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 2 304 200,00 | 330 660,87 | 1 874 862,17 | 98 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |